CargaExpress GV

Analisis de Brecha: Documentacion de Flujo

vs Implementacion Real

Documento interno - Solo para uso del equipo de desarrollo

Version 1.0 - 26 de junio de 2026

Preparado para: Lideres de proyecto y equipo de desarrollo frontend/backend

# Indice

1. Resumen Ejecutivo

2. Estados del Viaje - Backend

3. Reglas de Cancelacion por Distancia

4. Temporizador de Ofertas (28 segundos)

5. Eventos Socket.IO

6. Flujo de Disputas

7. Flujo de SOS / Emergencia

8. Pantallas Faltantes del Frontend

9. GoRouter - Codigo Muerto

10. Auto-Navegacion por Socket

11. Verificaciones Adicionales

12. Prioridades y Plan de Accion

# 1. Resumen Ejecutivo

Este documento analiza las discrepancias entre la documentacion de flujo frontend (version 1.0) y la implementacion real del proyecto CargaExpress GV. Se identifican brechas en backend (AdonisJS/TypeScript) y frontend (Flutter/Dart) que deben resolverse antes del lanzamiento al mercado.

HALLAZGO PRINCIPAL

De los 12 eventos Socket.IO documentados, solo 4 coinciden exactamente con la implementacion real.

- De los 10+3 estados de viaje documentados, solo 5 tienen equivalencia directa en el backend

- Existen 5 pantallas completas del frontend que no han sido implementadas

- 3 reglas de negocio criticas no existen: cancelacion por distancia, temporizador de ofertas, restricciones de cancelacion

- La nomenclatura de estados (ingles vs espanol) y eventos socket no esta unificada

IMPACTO EN EL NEGOCIO

Si se lanza la aplicacion al mercado con estas discrepancias:

- Los conductores no tendran limite de tiempo para responder ofertas (sin temporizador)

- Los clientes podran cancelar viajes incluso cuando el conductor ya esta en la puerta (sin reglas de distancia)

- La navegacion entre pantallas sera inconsistente (eventos socket incorrectos)

- El flujo de disputas no coincidira con lo esperado por los usuarios

Equipos involucrados:

- Backend (AdonisJS): Modificaciones en controladores, servicios, modelos y rutas

- Frontend (Flutter): Creacion de nuevas pantallas, correccion de eventos socket, implementacion de reglas de UI

- Documentacion: Actualizacion del documento de flujo para reflejar la implementacion final

# 2. Estados del Viaje - Backend

## 2.1 Situacion Actual

El backend utiliza 8 estados en espanol para el ciclo de vida de un viaje. La definicion esta en app/services/trip_state_machine.ts:

| # | Estado actual (backend) | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| 1 | buscando_conductor | Buscando conductor disponible |
| 2 | pendiente | Ofertas siendo revisadas |
| 3 | aceptado | Conductor asignado |
| 4 | en_curso | Viaje en progreso |
| 5 | completado | Carga entregada, pendiente cierre financiero |
| 6 | finalizado | Cerrado financieramente (terminal) |
| 7 | cancelado | Cancelado (terminal) |
| 8 | rechazado | Rechazado por conductor (terminal) |

## 2.2 Lo que la Documentacion Espera

La documentacion describe estados en ingles. Comparativa:

| Documento | Realidad backend | Coincide? | Accion requerida |
| --- | --- | --- | --- |
| CREATED | No existe | NO | Crear estado o mapear a buscando_conductor |
| SEARCHING_DRIVER | buscando_conductor | NOMBRE | Renombrar o mapear |
| OFFERS_RECEIVED | No existe | NO | Crear nuevo estado (>=1 oferta) |
| DRIVER_ACCEPTED | aceptado | NOMBRE | Renombrar o mapear |
| DRIVER_GOING_PICKUP | No existe | NO | Crear nuevo estado |
| DRIVER_ARRIVED | No existe | NO | Crear nuevo estado |
| TRIP_IN_PROGRESS | en_curso | NOMBRE | Renombrar o mapear |
| DELIVERED | completado | NOMBRE | Renombrar o mapear |
| WAITING_CONFIRMATION | No existe | NO | Crear nuevo estado |
| COMPLETED | finalizado | NOMBRE | Ojo: backend tiene 2 estados (completado y finalizado) |
| CANCELLED | cancelado | SI | Solo cambiar nomenclatura |
| SOS | No existe (entidad aparte) | NO | Decidir: estado vs entidad separada |
| DISPUTE / RESOLVED | No existe (entidad aparte) | NO | Decidir: estado vs entidad separada |

## 2.3 Codigo que Debe Modificarse

A. Maquina de estados - app/services/trip_state_machine.ts

Estado actual: 8 estados unicamente. Se requiere expandir y actualizar validarTransicion():

// ACTUAL (linea ~5):
export type EstadoViaje =
  | 'buscando_conductor' | 'pendiente' | 'aceptado' | 'en_curso'
  | 'completado' | 'finalizado' | 'cancelado' | 'rechazado'

// REQUERIDO:
export type EstadoViaje =
  | 'creado' | 'buscando_conductor' | 'ofertas_recibidas'
  | 'conductor_aceptado' | 'conductor_en_camino' | 'conductor_llegada'
  | 'en_curso' | 'entregado' | 'esperando_confirmacion'
  | 'completado' | 'finalizado'
  | 'cancelado' | 'rechazado'
  | 'sos' | 'disputa'

B. Migracion de BD - database/migrations/1769000000002_create_viajes_table.ts

// ACTUAL (linea ~35):
table.string('estado', 20).notNullable().defaultTo('buscando_conductor')

// CREAR NUEVA MIGRACION:
table.string('estado', 30).notNullable().defaultTo('creado').alter()

C. Controlador de viajes - app/controllers/trip_controller.ts

Actualizar todas las referencias a estados en los metodos request, accept, startTrip, complete, finalize, cancel:

// ACTUAL (ej. linea ~78):
const nuevoViaje = await Viaje.create({ ..., estado: 'buscando_conductor' })

// REQUERIDO:
const nuevoViaje = await Viaje.create({ ..., estado: 'creado' })

D. Consultas de viaje activo - app/controllers/trip_controller.ts

// ACTUAL (lineas ~230-250):
const estadosActivos = ['buscando_conductor', 'pendiente', 'aceptado', 'en_curso']

// REQUERIDO:
const estadosActivos = ['creado', 'buscando_conductor', 'ofertas_recibidas',
  'conductor_aceptado', 'conductor_en_camino', 'conductor_llegada',
  'en_curso', 'entregado', 'esperando_confirmacion']

# 3. Reglas de Cancelacion por Distancia

PRIORIDAD ALTA - REQUERIMIENTO DEL NEGOCIO

## 3.1 Lo que la Documentacion Exige

| Distancia | Puede cancelar? | Penalizacion |
| --- | --- | --- |
| > 1 km | Si | Sin penalizacion (primera vez) |
| 1 - 2 km | Si (con advertencia) | Aviso de impacto en reputacion |
| < 1 km | NO | Boton cancelar desactivado |

## 3.2 Lo que Realmente Existe

NO existe logica de distancia para cancelacion en el backend:

- Cliente puede cancelar solo si NO hay conductor asignado (buscando_conductor o pendiente)

- Conductor puede cancelar solo si esta en aceptado

- Solo el admin puede cancelar viajes en_curso

- No hay penalizacion de reputacion ligada a distancia

- El unico threshold de distancia es 0.5km para notificacion 'conductor cerca' (driver_controller.ts:239)

## 3.3 Codigo que Falta Implementar

Backend - app/controllers/trip_controller.ts (metodo cancel, linea ~556)

// LOGICA REQUERIDA - calcular distancia antes de permitir cancelacion:
async cancel({ request, response, auth }: HttpContextContract) {
  const user = auth.user!
  const viaje = await this.obtenerViaje(request)
  
  if (viaje.estado === 'en_curso' && user.rol !== 'admin') {
    return response.status(403).json({
      error: 'Solo administrador puede cancelar viajes en curso'
    })
  }
  
  // NUEVO: calcular distancia si hay conductor asignado
  if (viaje.conductorId && ['conductor_aceptado', 'conductor_en_camino'].includes(viaje.estado)) {
    const distancia = this.calcularDistancia(
      conductor?.ultimaLat, conductor?.ultimaLng,
      viaje.origenLat, viaje.origenLng
    )
    
    if (distancia < 1.0) {
      return response.status(403).json({
        error: 'Cancelacion no disponible',
        mensaje: 'Conductor a menos de 1 km del punto de recogida',
        distanciaKm: distancia,
        cancelacionPermitida: false
      })
    }
    
    if (distancia < 2.0) {
      return response.status(200).json({
        advertencia: true,
        mensaje: 'El conductor esta cerca. Cancelar puede afectar tu reputacion.',
        distanciaKm: distancia,
        cancelacionPermitida: true
      })
    }
  }
}

Frontend - cliente/home_screen.dart y conductor/home_screen.dart

// LOGICA REQUERIDA en frontend:
void _handleCancelResponse(Map<String, dynamic> response) {
  if (response['cancelacionPermitida'] == false) {
    mostrarDialogBloqueo(response['mensaje']);  // pantalla #10
  } else if (response['advertencia'] == true) {
    mostrarAdvertenciaReputacion(response['mensaje']);
  } else {
    navigator.push(CancelTripScreen());
  }
}

# 4. Temporizador de Ofertas (28 segundos)

PRIORIDAD ALTA - REQUERIMIENTO DEL NEGOCIO

## 4.1 Lo que la Documentacion Exige

El conductor tiene 28 segundos para responder a una solicitud de viaje. Si no responde, la solicitud expira. El tiempo debe ser configurable.

## 4.2 Lo que Realmente Existe

NO existe ningun temporizador de expiracion de ofertas:

- Las ofertas quedan en estado pendiente indefinidamente

- Solo se cancelan cuando el conductor hace una nueva oferta (se cancela la anterior)

- O cuando el cliente acepta/rechaza una oferta

- No hay ningun job/scheduler que expire ofertas vencidas

## 4.3 Codigo que Falta Implementar

Backend - app/models/oferta.ts (agregar campo expiraAt)

// AGREGAR a la migracion del modelo:
expiraAt: DateTime  // timestamp de expiracion (createdAt + 28s)

Backend - app/controllers/offer_controller.ts (store, linea ~35)

// AGREGAR al crear oferta:
const TIEMPO_EXPIRACION = 28  // segundos (desde config idealmente)

async store({ request, response, auth }: HttpContextContract) {
  // ... validaciones existentes ...
  
  const oferta = await Oferta.create({
    viajeId,
    conductorId: conductor.id,
    monto,
    estado: 'pendiente',
    expiraAt: DateTime.now().plus({ seconds: TIEMPO_EXPIRACION })
  })
  
  // Emitir con tiempo de expiracion
  emitToClient(viaje.clienteId, 'new:offer', {
    ...oferta.serialize(),
    expiraEnSegundos: TIEMPO_EXPIRACION
  })
}

Backend - NUEVO: commands/ExpirarOfertas.ts (ace command)

// commands/ExpirarOfertas.ts - ejecutar cada 5-10s via cron
import { BaseCommand } from '@adonisjs/core/build/standalone'

export default class ExpirarOfertas extends BaseCommand {
  public static commandName = 'ofertas:expirar'

  public async run() {
    const expiradas = await Oferta.query()
      .where('estado', 'pendiente')
      .where('expiraAt', '<', DateTime.now().toSQL())
      .update({ estado: 'expirada' })
    
    if (expiradas > 0) {
      this.logger.info(`${expiradas} ofertas expiradas`)
    }
  }
}

Frontend - NUEVA pantalla: screens/conductor/solicitud_recibida_screen.dart

// Pantalla con temporizador de 28 segundos
class SolicitudRecibidaScreen extends StatefulWidget {
  final Map<String, dynamic> viaje;
  final int tiempoExpiracion; // 28
}

// Timer.periodic cada 1s, al llegar a 0:
// - Mostrar "La solicitud ha expirado"
// - Navegar al home
// - Deshabilitar boton "Hacer oferta"

# 5. Eventos Socket.IO

PRIORIDAD ALTA - AFECTA NAVEGACION EN TIEMPO REAL

## 5.1 Comparativa Completa

De los 12 eventos documentados, solo 4 existen con el nombre exacto:

| Documento | Realidad backend | Estado |
| --- | --- | --- |
| trip:new_request | trip:nearby (backend) | NOMBRE DISTINTO |
| trip:offer_received | new:offer (backend) | NOMBRE DISTINTO |
| trip:offer_accepted | offer:accepted (backend) | NOMBRE DISTINTO |
| trip:status_changed | trip:status (backend) | NOMBRE DISTINTO |
| driver:location | driver:location | EXACTO |
| trip:driver_arrived | No existe backend | NO EXISTE |
| trip:delivered | trip:finalized (backend) | NOMBRE DISTINTO |
| trip:completed | trip:finalized (backend) | NOMBRE DISTINTO |
| dispute:created | dispute:updated (backend) | NOMBRE DISTINTO |
| dispute:resolved | dispute:resolved | EXACTO |
| sos:activated | admin:emergency (backend) | NOMBRE DISTINTO |
| trip:cancelled | trip:cancelled | EXACTO |

## 5.2 Codigo que Debe Modificarse

Opcion A (recomendada): Unificar nombres en backend

// En offer_controller.ts:
- io.to(clientRoom).emit('new:offer', payload)
+ io.to(clientRoom).emit('trip:offer_received', payload)

- io.to(driverRoom).emit('offer:accepted', payload)
+ io.to(driverRoom).emit('trip:offer_accepted', payload)

// En trip_controller.ts:
- io.to(clientRoom).emit('trip:finalized', payload)
+ io.to(clientRoom).emit('trip:delivered', payload)   // para DELIVERED
+ io.to(clientRoom).emit('trip:completed', payload)    // para COMPLETED

// En emergency_controller.ts:
- io.to(admin).emit('emergency:alert', payload)
+ io.to(admin).emit('sos:activated', payload)
+ io.to(driverRoom).emit('sos:activated', payload)
+ io.to(clientRoom).emit('sos:activated', payload)

Archivos del frontend afectados:

- services/socket_service_client.dart - registrar/nombrar eventos correctos

- services/notification_service.dart - actualizar eventos de notificacion

- screens/cliente/rastreo_screen.dart - actualizar eventos escuchados

- screens/conductor/home_screen.dart - actualizar eventos escuchados

- screens/conductor/oferta_enviada_screen.dart - actualizar eventos

- screens/conductor/en_disputa_wrapper.dart - actualizar eventos

# 6. Flujo de Disputas

## 6.1 Diferencias

| Aspecto | Documentacion | Realidad |
| --- | --- | --- |
| Quien crea? | Solo el cliente | Ambos (cliente y conductor) |
| Estado requerido del viaje | DELIVERED | finalizado (cierre financiero) |
| Estados de disputa | No especifica | abierta -> en_revision -> resuelta |
| Resultados | No especifica | favor_conductor, favor_cliente |
| Side-effects | No especifica | Deuda, suspension, observacion |

## 6.2 Codigo que Debe Revisarse

Backend - app/controllers/dispute_controller.ts

// Decision: Permitir disputas desde 'entregado' en lugar de solo 'finalizado'?
// ACTUAL (linea ~35):
if (viaje.estado !== 'finalizado') {
  return response.status(400).json({ error: 'El viaje debe estar finalizado' })
}

// POSIBLE CAMBIO (si se agregan los nuevos estados):
if (!['entregado', 'esperando_confirmacion', 'completado', 'finalizado'].includes(viaje.estado)) {
  return response.status(400).json({ error: 'Viaje no apto para disputa' })
}

# 7. Flujo de SOS / Emergencia

## 7.1 Diferencias

| Aspecto | Documentacion | Realidad |
| --- | --- | --- |
| Quien activa? | Cliente o conductor | Cualquier usuario autenticado |
| Requiere viaje activo? | Si | No (opcional) |
| Motivo / tipo | Robo, Accidente, Agresivo, Otro | No se almacena motivo |
| A quien notifica? | Admin | Solo admin (socket + FCM) |
| Estado del viaje | Cambia a SOS | No cambia estado del viaje |
| Resolucion | Admin gestiona y cierra | Admin marca atendida=true |

## 7.2 Codigo que Debe Modificarse

Backend - app/controllers/emergency_controller.ts (linea ~15)

// AGREGAR campo motivo y notificar a conductor/cliente:
async trigger({ request, response, auth }: HttpContextContract) {
  const { viajeId, lat, lng, motivo } = request.only([
    'viajeId', 'lat', 'lng', 'motivo'
  ])
  // motivo: robo_amenaza, accidente, persona_agresiva, otro
  
  const alerta = await AlertaEmergencia.create({
    userId: user.id,
    viajeId: viajeId ? Number(viajeId) : null,
    lat: lat ? Number(lat) : null,
    lng: lng ? Number(lng) : null,
    motivo: motivo || 'otro'  // NUEVO
  })
  
  // NOTIFICAR a conductor/cliente (ademas de admin):
  if (viajeId) {
    const viaje = await Viaje.find(viajeId)
    if (viaje?.conductorId && user.rol === 'cliente') {
      emitToDriver(viaje.conductorId, 'sos:activated', { ... })
    }
    if (viaje?.clienteId && user.rol === 'conductor') {
      emitToClient(viaje.clienteId, 'sos:activated', { ... })
    }
  }
}

# 8. Pantallas Faltantes del Frontend

PRIORIDAD MEDIA - AFECTAN EXPERIENCIA DE USUARIO

## 8.1 Cliente - Pantallas que no existen como tal

| # | Documento | Realidad | Accion requerida |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Buscando conductores | Solo texto en RastreoScreen | Crear pantalla independiente con animacion |
| 10 | Viaje en curso (cliente) | Fase dentro de RastreoScreen | Separar visualmente o crear pantalla dedicada |

## 8.2 Conductor - Pantallas que NO existen

| # | Documento | Accion requerida |
| --- | --- | --- |
| 2 | Solicitud de viaje recibida | CREAR: Pantalla full-screen con temporizador 28s + boton Hacer oferta |
| 8 | Cancelar viaje (motivo) | CREAR: 6 radio buttons + campo comentario |
| 10 | Cancelacion bloqueada | CREAR: Pantalla informativa de error |
| 24 | Disputa finalizada | CREAR: Pantalla de cierre con check verde |

## 8.3 Archivos a Crear en Frontend

NUEVOS archivos en screens/cliente/:

screens/cliente/buscando_conductores_screen.dart     // #3
screens/cliente/viaje_en_curso_screen.dart            // #10 (si se separa)

NUEVOS archivos en screens/conductor/:

screens/conductor/solicitud_recibida_screen.dart      // #2
screens/conductor/cancelar_viaje_screen.dart           // #8
screens/conductor/cancelacion_bloqueada_screen.dart    // #10
screens/conductor/disputa_finalizada_screen.dart       // #24

NUEVOS widgets compartidos:

widgets/trip_timer_widget.dart     // Temporizador reutilizable 28s
widgets/sos_button.dart            // Boton SOS reusable
widgets/cancel_distance_check.dart // Logica de verificacion de distancia

# 9. GoRouter - Codigo Muerto

El archivo lib/core/routes.dart define un GoRouter con rutas declarativas, pero lib/main.dart usa un MaterialApp comun con navegacion imperativa (Navigator.push). El GoRouter NO se utiliza en ninguna parte.

Archivos afectados:

- lib/core/routes.dart - GoRouter definido pero no usado

- lib/main.dart - Usa MaterialApp sin .router

Opcion A (eliminar): Eliminar core/routes.dart y seguir con navegacion imperativa.

Opcion B (migrar):

// En main.dart:
- MaterialApp(
-   home: _homeScreenByRole(),
- )
+ MaterialApp.router(
+   routerConfig: appRouter,
+ )

// Reemplazar Navigator.push por:
context.push('/cliente/nuevo-envio');
context.push('/conductor/trip-progress/$tripId');

# 10. Auto-Navegacion por Socket

## 10.1 Problema

El documento dice: 'Al recibir trip:status_changed, evaluar el nuevo estado y navegar automaticamente.' En la realidad:

- home_screen.dart (cliente) escucha trip:status pero solo refresca datos, no navega

- rastreo_screen.dart escucha eventos individuales (offer:accepted, trip:accepted, trip:started, etc.)

- No hay un manejador centralizado de auto-navegacion

## 10.2 Codigo que Falta Implementar

Frontend - NUEVO servicio: services/trip_navigation_service.dart

// Servicio centralizado de auto-navegacion por estado
class TripNavigationService {
  void navigateByState(BuildContext context, String estado, Map data) {
    switch (estado) {
      case 'creado':
      case 'buscando_conductor':
        Navigator.pushNamed(context, '/cliente/buscando');
        break;
      case 'ofertas_recibidas':
        Navigator.pushNamed(context, '/cliente/ofertas');
        break;
      case 'conductor_aceptado':
        Navigator.pushNamed(context, '/cliente/oferta-aceptada');
        break;
      case 'conductor_en_camino':
        Navigator.pushNamed(context, '/cliente/rastreo');
        break;
      case 'cancelado':
        Navigator.popUntil(context, (route) => route.isFirst);
        break;
      // ... resto de estados ...
    }
  }
}

Frontend - En main.dart, al abrir la app:

// AGREGAR verificacion de viaje activo al iniciar:
void _checkActiveTrip() async {
  final activeTrip = await ApiClient.instance.get('/api/trips/active');
  if (activeTrip != null) {
    TripNavigationService().navigateByState(context, activeTrip['estado'], activeTrip);
  }
}

# 11. Verificaciones Adicionales

| Regla documentada | Estado actual | Accion requerida |
| --- | --- | --- |
| Subir evidencias ANTES de habilitar 'He llegado al destino' | No existe validacion en backend | Agregar validacion en POST /api/trips/:id/complete |
| Boton SOS visible en TODAS las pantallas de viaje activo | Depende de cada screen | Crear widget SOSButton reutilizable |
| Actualizar GPS del conductor cada 3-5 segundos | Existe con rate-limit de 4s | Ajustar si es necesario |
| Calcular y mostrar tiempo/distancia restante | Backend calcula ETA | Verificar actualizacion periodica |
| Mantener chat y llamada durante todo el viaje | Chat si, llamada depende | Verificar boton llamada en todas las pantallas |
| Consultar GET /api/trips/active al abrir la app | No implementado | Agregar en main.dart o home_screen.dart |

# 12. Prioridades y Plan de Accion

PRIORIDAD ALTA - Debe completarse antes del lanzamiento

- 1. Unificar nomenclatura de estados del viaje (elegir ingles vs espanol en backend y frontend)

- 2. Implementar reglas de cancelacion por distancia en backend (trip_controller.ts)

- 3. Implementar temporizador de 28s en ofertas (backend: modelo + comando + frontend: pantalla nueva)

- 4. Corregir eventos Socket.IO (backend: renombrar eventos / frontend: actualizar listeners)

PRIORIDAD MEDIA - Completar en la fase actual

- 5. Crear las 5 pantallas faltantes (Buscando conductores, Solicitud recibida, Cancelar motivo, Cancelacion bloqueada, Disputa finalizada)

- 6. Decidir GoRouter: eliminarlo o migrar a MaterialApp.router

- 7. Agregar campo motivo a alertas_emergencia y notificar a conductor/cliente en SOS

- 8. Centralizar auto-navegacion en TripNavigationService

- 9. Agregar consulta de viaje activo al iniciar la app (GET /api/trips/active)

PRIORIDAD BAJA - Mejora continua

- 10. Actualizar documento de flujo para reflejar la implementacion final

- 11. Agregar validacion de evidencias antes de completar viaje

- 12. Crear widget SOSButton reutilizable e incluirlo en todas las pantallas

- 13. Actualizar el doc FLUJO_FRONTEND_VS_REALIDAD.md con los cambios realizados

## Resumen de Archivos a Modificar/Crear

Backend - Archivos a modificar:

- bakend-cargaexpress/app/services/trip_state_machine.ts

- bakend-cargaexpress/app/controllers/trip_controller.ts

- bakend-cargaexpress/app/controllers/offer_controller.ts

- bakend-cargaexpress/app/controllers/emergency_controller.ts

- bakend-cargaexpress/app/controllers/dispute_controller.ts

- bakend-cargaexpress/start/routes.ts

- bakend-cargaexpress/start/socket.ts

- bakend-cargaexpress/app/models/oferta.ts

- bakend-cargaexpress/app/models/alerta_emergencia.ts

Backend - Archivos a crear:

- bakend-cargaexpress/commands/ExpirarOfertas.ts (comando ace para expirar ofertas)

- bakend-cargaexpress/database/migrations/ (nueva migracion: expiraAt en ofertas)

- bakend-cargaexpress/database/migrations/ (nueva migracion: motivo en alertas_emergencia)

Frontend - Archivos a modificar:

- cargaexpressgv/lib/services/socket_service_client.dart

- cargaexpressgv/lib/services/notification_service.dart

- cargaexpressgv/lib/screens/cliente/rastreo_screen.dart

- cargaexpressgv/lib/screens/conductor/home_screen.dart

- cargaexpressgv/lib/screens/conductor/oferta_enviada_screen.dart

- cargaexpressgv/lib/main.dart

Frontend - Archivos a crear:

- cargaexpressgv/lib/screens/cliente/buscando_conductores_screen.dart

- cargaexpressgv/lib/screens/conductor/solicitud_recibida_screen.dart

- cargaexpressgv/lib/screens/conductor/cancelar_viaje_screen.dart

- cargaexpressgv/lib/screens/conductor/cancelacion_bloqueada_screen.dart

- cargaexpressgv/lib/screens/conductor/disputa_finalizada_screen.dart

- cargaexpressgv/lib/services/trip_navigation_service.dart

- cargaexpressgv/lib/widgets/trip_timer_widget.dart

- cargaexpressgv/lib/widgets/sos_button.dart